Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.02.2018 | № 578 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменения в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района на 2018-2020 годы»

Администрация Боровичского муниципального района                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района                                        И.Ю. Швагирев

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.02.2018 № 578

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Испытание моста ч/р р. Юринка км 0+244 на автодороге «п.Первое Мая – д.Коремера» | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 226,4 | - | - |
| 1.1.2. | Проекты на ремонт а/д до кладбища «Ручейки» | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1297,33 | - |
| 1.1.3. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 300,00 | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт шпунтовой стенки на а/д Круппа-Шапкино-Б.Новоселицы | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 490,00 | - | - |
| 1.1.5. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Сорокино | отдел ЖК, ДХ,Т,С и Б | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1078,4 |
| 1.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 385,782 | - | - |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 1957,863 | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги от а/д Загорье-Горушка до кладбища Ручейки (0+000-1+000) | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 900,00 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 4300,00 | - |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт дороги до д.Сорокино | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1420,63 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт шпунтованной стенки на а/д Б.Новоселицы | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1000,00 |
| 1.2.6. | Ремонт дороги от д.Дымово до д.Остров | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 2000,00 |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт дороги до д.Высоко | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 700,00 | - |
| 1.2.8. | Ремонт гравийной дороги от д.Лудилово до д.Вашнево | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 2005,377 | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на а/д Князево-Лудилово | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 138,298 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 389,388 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на а/д «Волгино – Хвойная» - д.Спасское | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 548,392 | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт участка дороги от моста д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул.Газа | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 3279,028 | - | - |
| 1.2.13. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на правобережном подходе к мосту через р.Мста у д.Бобровик | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 2601,604 | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.14. | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть-М.Вишера-Любытино- Боровичи» | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 1195,898 | - | - |
| 1.2.15. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | областной бюджет | 1083,56 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 57,02536 |  |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018-2020 годы | 1.2.1 | областной бюджет | 5134,44 | 6218,00 | 6218,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 270,24464 | 327,27 | 327,27 |
| 2.1.2. | Вырубка кустарников в полосе отвода на автодорогах общего пользования местного значения Боровичского района | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 2000,0 | 389,0 | 380,9 |
| 2.1.3. | Проверка достоверности определения стоимости сметной документации | отдел ЖК, ДХ,Т,СиБ | 2018-2020 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего по программе |  | 22163,3 | 13331,6 | 13425,2 |

____________________________»