Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.01.2023 | № | 130 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменения в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района»

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1.1. | Протяженность участков авто-мобильных до-рог местного | 1,7 | 1,06 | 2,76 | 2,78 | 2,8 | 2,9 | 1.5 | 1.5 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния с целью доведения их до нормативных требований от общей протя-женности авто-мобильных дорог, % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения, % (показатель определен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 -2025 годы.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |  |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |  |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |  |
| 2022 | 18853,00 | 8180,70 | - | 27033,7 |  |
| 2023 | 18722,00 | 8318,8 | - | 27040,800 |  |
| 2024 | 12482,0 | 8743,4 |  | 21225,4 |  |
| 2025 | 12482,0 | 9416,3 |  | 21898,3 |  |
| ВСЕГО | 113964,5 | 90216,40931 | - | 204180,90931 | »; |

3

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.01.2023 № 130

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |
| 1.1.1. | Проект на капи-тальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Борович-ского муници-пального района» (далее МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Разработка проектно-смет-ной документа-ции на капи-тальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино – Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разра-ботке проектно-сметной документации капитального ремонта предаварийного железо-бетон-ного моста через реку Мста, расположен-ного по адресу: Новгородская область, Боро-вичский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов – д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2020 -2021 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | -- | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пально-го района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт гравийной дороги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Ремонт асфальто-бетон-ного покрытия на а/д Князево-Лудилово | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - |  | - |
| 1.2.4 | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на а/д «Волгино-Хвойная» - д.Спасское | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с городским поселением в сторону ул.Газа Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7 | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 48,42088 | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.2.9 | Ремонт покры-тия на деформа-ционных швах моста через р.Мста у д.Бобровик Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 53,509 | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния от д.Бобровик до границы с городским поселением г.Боровичи в сторону ул. Газа | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2.16 | Выполнение ремонтных работ на участ-ках размыва дорожного полотна автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения от дер.Бор до дер.Горка, до | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцово от автодороги Волгино – Хвойная Боро-вичского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Дорога к дому»: до д.Елеково от автомобильной дороги "Черноземь - Опеченский Рядок - Опочно" с км 0+000 по км 1+596; до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 342,35672 | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомобильной дороги "Кончанско-Суворовское - Удино" с км 0+000 по км 0+842; до д. Барзаниха от съезда к д. Вишма с км 0+000 по км 1+050; до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380; до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика» | 2020 – 2021 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - |
| 1.2.19 | Иные межбюд-жетные трансферты бюджетам поселений из дорожного фонда муници-пального района на формирова-ние муници-пальных дорож-ных фондов поселений | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.20. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283; до д.Перхово от д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинс-кое от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Михалево от дер.Староселье с км 0+300 по км 1+715; | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10389,853 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения "Устюжна -Валдай" - Плавково - Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальтобетон-ным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Новго-родской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Овсяннико-во до границы. | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боровичского и Окуловского районов Новгородской области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Жаворонково от автодороги Укроево - Дерягино Боровичского района Новгородской области с км 0,00 по км 1+056 |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - |
| 1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка | МКУ «Служба заказчика» | 2022 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 712,09312 | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика» | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 431,1829 | - | - | - |
| 1.2.24 | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361,4843 | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Боровичи - Юрино» Боровичского района Новгородской области с км 0+538 по км 1+138 «Перёдки – Качалово» Боровичкого района Новгородской области с км 0+000 по км 0+900 |  |  |  | бюджет муници-пального района |  |  |  |  |  | 597,9731 | - | - |
| 1.2.25. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчика» | 2024 -2025 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 12482,000 | 12482,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 656,9480 | 656,9480 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2023 годы | 1.2.1 | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 |  |  |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика» | 2022 - 2025 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 6656,98936 | 5354,0868 | 8086,4520 | 8759,3520 |
| 2.3. | Вырубка кустар-ника в полосе отвода на авто-дорогах общего пользования местного значе-ния Борович-ского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проверка досто-верности опре-деления стои-мости сметной документации | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2022 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | - | - | - |
| 2.5. | Содержание автодорог обще-го пользования местного значе-ния и искусст-венных соору-жений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на октябрь-декабрь 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Выполнение работ по выруб-ке деревьев и кустарника на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - |
| 2.9. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Павловка от границы город-ского поселения г.Боровичи | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Любони от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворов-ское - Удино» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего пользо-вания местного значения до Любонского кладбища от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворов-ское - Удино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.13. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения Желез-ковского сель-ского поселения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Выполнение работ по оканав-ливанию авто-мобильных дорог общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Выполнение работ по содер-жанию железо-бетонного авто-дорожного моста через р.Мста (с право-бережным подходом) у д.Бобровик и автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Выполнение работ по изго-товлению, уста-новке и после-дующему демонтажу дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-щейся на ось транспортного средства» (3т) на дорогах общего пользо-вания местного значения Боро-вичского муни-ципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2020- 2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2021-2025 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 1979,3442 | - | - |
| 2.18. | Оплата за потребление электроэнергии по освещению автомобильной дороги «д.Круппа-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служба заказчика» | 2022-год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 36,100 | - | - | - |
|  | Всего: | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 | 32083,37895 | 32807,60884 | 27040,80 | 21225.4 | 21898.3 |

________________________»