Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2023 | № | 4406 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Обеспечение населения

качественной питьевой водой и очистка сточных вод на

территории Боровичского муниципального района»

Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 02.11.2018 № 3853:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |  |
| --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |
| 2019 | 7903,59561 | - | 1545,7607 | - | 9449,35631 |  |
| 2020 | 2292,7537 | - | 1346,573 | - | 3639,3267 |  |
| 2021 | 5390,49443 | - | 2850 | - | 8240,49443 |  |
| 2022 | 10621,17785 | - | 4765,75548 | - | 15380,0 |  |
| 2023 | 5230,68342 | - | 6024,922215 | - | 11255,60557 |  |
| 2024 | 133146,710 | - | 10907,760 | - | 144 054,470 |  |
| ВСЕГО | 164585,41501 | - | 27440,771395 | - | 192019,25301 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

кн

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.12.2023 № 4406

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |
| 1.1. | Строительство и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2024 годы | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | 495,00 | 346,5730 | 350,00 | 200 | 1466,100 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57,98296 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | комитет образования АБМР | 2019 год | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | 12,13626 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 137,96374 | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боро-вичский ВОДОКАНАЛ» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 645,7572 | 663,23436 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4971,7728 | 1352,08866 | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2019 годы | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | 92,86724 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1764,47756 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | 300,00 | 288,08356 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 971,39855 | 932,60951 | - | - | - | - |
| 1.6. | Изготовление ПСД «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» (с | МКУ «Служба заказчика» | 2021-2022 год. | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | - | - | 1500,0 | 4558,82215 | 3058,822 15 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 5390,49443 | 10621,17785 | 5230,68342 | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расширением Бабин-ского водозабора с присоединением месторождения «Фермерский» и «Греблошкий» и строительством водо-вода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация ПСД Реконструкция системы водоснабжения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» (с расширением Бабинского водоза-бора с присоедине-нием месторождения «Фермерский» и «Греблошкий» и строительством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи). | МКУ «Служба заказчика» | 2023 | 1.1.2 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 1500,0 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» (с расширением Бабинского водозабо-ра с присоединением месторождения «Фермерский» и «Греблошский» и строительством водовода в одну нитку от водозаборов до г. Боровичи Новгородской области)». 1 этап. Скважины №№ 4, 5 | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 1394,040 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 133146,710 |
| 1.9. | Капитальный ремонт сетей централизован-ного водоснабжения (сети от РЖД до картонной фабрики ул. Окуловская) г.Боровичи, Новгородская обл. | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 4006,86 |
| 1.10. | Капитальный ремонт канализационной сети (канализационные сети по наб. Октябрь-ской Революции от пр.Гагарина до грани-цы ЗУ 53:22:0020650:8 по | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 4006,86 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пл.Володарского) в г.Боровичи, Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 9449,35631 | 3582,58909 | 7240,49443 | 15380,00 | 11255,60557 | 144 054,470 |

_________________________»