УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.11.2018 № 3853

(с изменениями:

от 20.03.2019 № 806;            от10.06.2019 № 1732;

от 24.06.2019 № 1904;

от 13.08.2019 № 2533;

от 04.10.2019 № 3280;

от 28.01.2020 № 183;

от 03.04.2020 № 890;

от 13.05.2020 № 1159;

от 20.10.2020 № 2655;

от 28.12.2020 № 3384;

от 26.01.2022 № 166;

от 18.07.2022 № 1950;

от 30.12.2022 № 3938;

от 07.08.2023 № 2596;

от 29.12.2023 № 4406)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Боровичского муниципального района «Обеспечение населения

качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории

Боровичского муниципального района»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Боровичского муниципального района в лице Комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее Администрация).

2. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (далее МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»);

МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района» (далее МКУ «Служба заказчика»);

Комитет образования Администрации Боровичского муниципального района.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя* | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |
| 1.1.1. | Уменьшение сброса вредных веществ в водные объекты, т/год | 6,1 | 1,02 | 0,9 | - | - | - |
| 1.1.2. | Увеличение количества источников питьевой воды надлежащего качества, шт. | 15 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.3. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % | 42,6 | 41,8 | 41,2 | - | - | - |
| 1.1.4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % | 88,67 | 88,51 | 88,34 | - | - | - |

* определяются на основе данных МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», осуществляющего

водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод.

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 2019 | 7903,59561 | - | 1545,7607 | - | 9449,35631 |
| 2020 | 2292,7537 | - | 1346,573 | - | 3639,3267 |
| 2021 | 5390,49443 | - | 2850 | - | 8240,49443 |
| 2022 | 10621,17785 | - | 4758,82215 | - | 15380,0 |
| 2023 | 5230,68342 | - | 6024,922215 | - | 11255,60557 |
| 2024 | 133146,710 | - | 10907,760 | - | 144054,470 |
| ВСЕГО | 164585,41501 | - | 27440,771395 | - | 192019,25301 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

улучшение качества питьевой воды;

улучшение экологической безопасности, предотвращение заражения водоемов и проникновения в подземные водоносные горизонты;

уменьшение загрязненности вод, улучшение состояния речных гидробионтов, увеличение продуктивности экосистем.

_____________________

I. Характеристика текущего состояния водопроводных сетей на

территории Боровичского муниципального района. Приоритеты

и цели муниципальной политики в данной сфере

Муниципальная программа разработана для обеспечения населения Боровичского муниципального района водой нормативного качества и в достаточном количестве, в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения.

Инженерные сети и объекты коммунальной инфраструктуры района находятся в изношенном состоянии. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего её технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Хозяйственно-бытовые колодцы в количестве 238 штук, находящие в населенных пунктах Боровичского района, требуют ремонта.

Центральным водоснабжением обеспечен 41 населённый пункт Боровичского района. Водоснабжение осуществляется из 34 артезианских скважин. На сегодняшний день для указанных скважин не обустроены зоны санитарной охраны. Согласно пункту 1.4 СанПиН 2.1.41110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения организуются на всех водопроводах вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Для обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения требуется 24292,535 тыс.руб.

Протяжённость водопроводных сетей по Боровичскому району составляет 114,1 км. Протяженность ветхих водопроводных сетей, имеющих 100% износ – 82,9 км, что составляет 73%. Общий износ водопроводных сетей составляет 88%.

Для перекладки ветхих водопроводных сетей необходимо около 150 млн. рублей.

Качество питьевой воды из 34 скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и для 31 скважины требуется строительство станций обезжелезивания.

Очистные сооружения в ряде населенных пунктов, где имеется система водоотведения, морально устарели и требуют замены на новые.

1.1. Описание централизованных систем холодного водоснабжения и систем водоотведения сельских поселений в Боровичском районе

Волокское сельское поселение:

д.Волок, д.Березицы, д.Горы:

водоснабжение населённых пунктов Волок, Березицы, Горы осуществляется из артезианской скважины, расположенной в 1,5 км от н.п. Горы, год ввода в эксплуатацию – 1987 год, дебет составляет 2 л/с, резервная скважина не эксплуатируется по причине низкого дебета 1,75 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 13900 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1987 году, за период эксплуатации капитальных ремонтов на

2

водопроводных сетях не производилось. Анализ воды из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

В связи с малым дебетом эксплуатируемой артезианской скважины необходимо бурение новой с дебетом, удовлетворяющим потребность станции обезжелезивания.

В настоящее время из всех населенных пунктов Волокского сельского поселения централизованную сеть канализации имеют только д.Волок и п.Кировский. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, школы и администрации по самотечным коллекторам отводятся на общую КНС, откуда напорным коллектором подаются на канализационные очистные сооружения производительностью 100 куб.м/сутки. Напорный коллектор имеет высокую степень износа. Очистные сооружения морально устарели и требуют замены на новые;

п.Кировский, д.Вересовка:

водоснабжение населённых пунктов Кировский, Вересовка осуществляется из 2 артезианских скважин, расположенных в 2,2 км от н.п. Кировский, год ввода в эксплуатацию – 1990 год, дебет составляет 1,75 л/с и 1,7 л/с соответственно. Отсутствие дороги к скважинам приводит к трудностям доступа к объектам и увеличению сроков замены насосов. Для повышения давления в водопроводных сетях используется станция 2-го подъёма воды, 1978 года постройки – капитальный ремонт на данном объекте за срок эксплуатации не производился. Протяжённость водопроводных сетей составляет 9530 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуатации производилась только частичная замена водопроводных сетей.

Сушанское сельское поселение:

м.Гверстянка:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 2 л/с. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания.

Населённые пункты Сушанского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3

Кончанско-Суворовское сельское поселение

Населенный пункт Кончанско-Суворовское:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1968 год, дебет составляет 2,0 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 2000 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1968 году, за период эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

п.Удино:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1974 год, дебет составляет 2,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1045 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1974 году. В период 2001-2003 годов проведена полная замена водопроводных сетей согласно новым технологиям;

д.Раменье:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978 год, дебет составляет 2 л/с. На протяжении последних двух лет услуга водоснабжения не предоставляется в связи с обрушением водонапорной баши. Протяжённость водопроводных сетей составляет 500 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1978 году, требуют ремонта.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, школы и детского сада по самотечным коллекторам отводятся на канализационные очистные сооружения. Очистные сооружения практически разрушены и требуют замены.

Сушиловское сельское поселение:

д.Сушилово, д.Иевково:

водоснабжение населённых пунктов Сушилово и Иевково осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1995 год, дебет составляет 1,0 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 4320 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1995 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, ведётся строительство станции обезжелезивания.

В настоящее время из всех населенных пунктов Сушиловского сельского поселения централизованную сеть канализации имеет только д.Сушилово. Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки без очистки сбрасываются в овраг, расположенный в западной части деревни. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными

4

или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Травковское сельское поселение:

п.Травково:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1958 год, дебет составляет 1,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 2660 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1958 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания.

Централизованные сети канализации имеются в п.Травково. Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и зданий коммунального назначения отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору диаметром 100 мм, сбрасываются в пониженное место без очистки.

Железковское сельское поселение:

д.Железково:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978 год, дебет составляет 1,7 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 4206 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и объектов недвижимости коммунального назначения самотечным коллектором диаметром 100 мм, отводятся в пониженное место без очистки;

д.Фаустово, д.Речка:

водоснабжение населённых пунктов Фаустово и Речка осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1979 год, дебет составляет 6 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 2500 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1979 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов, административных зданий и объектов недвижимости коммунального назначения самотечным коллектором диаметром 100 мм, отводятся на канализационные очистные сооружения производительностью 300 куб.м/сут, которые практически разрушены и требуют замены, а санитарно-защитная зона не соответствует требованиям п.1.10 СНиП 2.04.03-85;

5

д.Плавково, д.Скреплева Горушка, д.Круппа:

водоснабжение населённых пунктов Плавково, Скреплёвая Горушка и Круппа осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию после капитального ремонта – 2005 год, дебет составляет 7 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 3250 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1969 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания;

д.Прошково:

водоснабжение населённого пункта Прошково осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1970 год, дебет составляет 2,0 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1500 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1970 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания.

Опеченское сельское поселение

д.Малые Семерицы:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1988 год, дебет составляет 1 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1410 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1988 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания;

д.Болонье:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1974 год, дебет составляет 1 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1280 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1974 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции обезжелезивания;

д.Перелучи:

водоснабжение населённого пункта Перелучи осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 1,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 9756 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, ведётся строительство станции обезжелезивания.

6

Сточные воды от канализованной части деревни отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору диаметром 100 мм, отводятся на канализационные очистные сооружения КУ-50. Очищенные сточные воды сбрасываются в пониженное место рельефа;

д.Жадины:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1984 год, дебет составляет 2,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 773 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1984 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

Летний лагерь ГОБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 1»:

водоснабжение летнего лагеря детского дома-школы № 1 осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 1,75 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 406 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Марьинское:

водоснабжение д.Марьинское осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 1,75л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1235 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1972 году, на всём протяжении эксплуатации капитальный ремонт на водопроводных сетях не производился. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Опеченский Рядок:

водоснабжение д.Опеченский Рядок осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1988 год, дебет составляет 1,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 3300, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1988 году, на всём протяжении эксплуатации капитальный ремонт на водопроводных сетях не производился. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания.

с.Опеченский Посад:

водоснабжение населённого пункта Опеченский Посад осуществляется из 2 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1959 год и 1956 соответственно, дебет составляет соответственно 2,8 л/с и 2,0 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 8240 п.м, на всём протяжении эксплуатации

7

капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважин не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания.

Сточные воды от канализованной части села отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору диаметром 100 мм, сбрасываются в ручей без названия и далее в реку Жадинка.

Ёгольское сельское поселение

д.Ровное:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1968 год, дебет составляет 15 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 350 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1968 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях;

д.Староселье:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1978 год, дебет составляет 12 л/с.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 1050 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1978 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Ёгла, д.Путлино:

водоснабжение населённых пунктов Ёгла и Путлино осуществляется из 2 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1964 и 1974 годы, дебет составляет 1,5 л/с и 1,0 л/с соответственно. Протяжённость водопроводных сетей составляет 17465 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1964 году, на всём протяжении эксплуатации производилась частичная замена труб на водопроводных сетях.

В связи с малыми дебетами скважин в летний период при большом водоразборе мощностей скважин не хватает, требуется бурение новой скважины с дебетом удовлетворяющим потребность населённого пункта.

Ёгольское сельское поселение имеет единую централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях осуществляется в р.Мста. Проектная производительность БОС – 55 тыс.куб.м/сут., средняя фактическая производительность – 19,4 куб.м./сут., максимальная фактическая производительность БОС составляет 35 куб.м/сут. Сточные воды проходят очистку на биологических очистных сооружениях, расположенных в д.Ёгла, производительностью 200 куб.м/сутки.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

8

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Перёдское сельское поселение

д.Мышлячье:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1964 год, дебет составляет 1,3 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1570 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1964 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Починная Сопка:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианской скважины, год ввода в эксплуатацию – 1955 год, дебет составляет 1 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 5400 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1955 году, на всём протяжении эксплуатации капитальных ремонтов на водопроводных сетях не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, в связи с малым дебетом артезианской скважины необходимо бурение новой с дебетом, удовлетворяющим потребность станции обезжелезивания;

д.Еремеево, д.Вилачево:

водоснабжение населённого пункта Еремеево, Вилачёво осуществляется из артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1967 год, дебет составляет 1,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1000, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1967 году, на всём протяжении эксплуатации капитальные ремонты водопроводных сетей не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

п.Тухун:

водоснабжение населённого пункта осуществляется из артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1972 год, дебет составляет 5,5 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 1501 п.м, на всём протяжении эксплуатации капитальные ремонты водопроводных сетей не производилось. Данная вода из скважины не соответствует 2.1.4.1074-01, требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Дуброви:

водоснабжение населённого пункта Дуброви осуществляется из артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1965 год, дебет составляет 1 л/с. Протяжённость водопроводных сетей составляет 300 п.м, на всём

9

протяжении эксплуатации капитальные ремонты водопроводных сетей не производилось. Данная вода из скважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01,  требуется строительство станции обезжелезивания;

д.Перёдки, д.Новоселицы:

водоснабжение населённых пунктов Перёдки и Новоселицы осуществляется из 2 артезианских скважин, год ввода в эксплуатацию – 1967 год, дебет составляет 0,5 л/с и 1,0 л/с соответственно. Протяжённость водопроводных сетей составляет 2600 п.м, водопроводные сети в ведены в эксплуатацию в 1967 году, на всём протяжении эксплуатации капитальные ремонты водопроводных сетей не производилось.

В настоящее время из всех населенных пунктов Перёдского сельского поселения централизованную сеть канализации имеет только п.Тухун. Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки без очистки сбрасываются в валовую канаву к северу от посёлка.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации программы

Успешная реализация настоящей муниципальной программы позволит качественно улучшить экологическую безопасность в населенных пунктах, предотвратив заражение ручьев и рек, проникновение и в подземные горизонты, делая пригодной для питья воду колодцев и даже артезианских скважин.

Выполнение намеченных мероприятий настоящей муниципальной программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории Боровичского муниципального района, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территории поселения.

Социально-экономический эффект от реализации настоящей муниципальной программы выражается в улучшении качества содержания водного хозяйства на территории муниципального района, что позволит повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия.

К основным рискам реализации мероприятий данной муниципальной программы относятся:

рост цен на материально-технические средства, что ограничивает возможность предприятий и организаций участвовать в аукционах и котировках на выполнение данных видов работ;

неполное ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района;

10

форс-мажорные обстоятельства.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки предложений по корректировке муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной

программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района, организующий взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы; координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными Администрацией.

Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

11

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования* по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2024 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 495,00 | 346,5730 | 350,00 | 200 | 1466,100 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57,98296 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Комитет образования АБМР | 2019годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 12,13626 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 137,96374 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 645,7572 | 663,23436 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4971,7728 | 1352,08866 | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2019 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 92,86724 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1764,47756 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 300,00 | 288,08356 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 971,39855 | 932,60951 | - | - | - | - |
| 1.6. | Изготовление ПСД «Реконструкция системы водоснабжения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснабжения г. Боровичи» ( с расширением Бабинского водозабора с присоединением месторождения «Фермерский» и «Греблошкий» и строительством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи). | МКУ «Служба заказчика» | 2021-2023 год. | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 1500,0 | 4558,82215 | 3058,82215 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 53 90,49443 | 10621,17785 | 5230,68342 | - |
| 1.7 | Актуализация ПСД «Реконструкция системы водоснабжения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснабжения г. Боровичи» ( с расширением Бабинского водозабора с присоединением месторождения «Фермерский» и «Греблошкий» и строительством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи). | МКУ «Служба заказчика» | 2023 | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | 1500,0 | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Реконструкция системы водоснабжения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснабжения г. Боровичи» ( с расширением Бабинского водозабора с присоединением месторождения «Фермерский» и «Греблошкий» и строительством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи) 1 этап. Скважины №№4,5. | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 1394,040 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 133146,710 |
| 1.9. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения (сети от РЖД до картонной фабрики ул. Окуловская) г. Боровичи, Новгородская обл. | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 4006,86 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт канализационной сети (канализационные сети по наб.Октябрьской революции от пр. Гагарина до границы ЗУ 53:22:0020650:8 по пл. Володарского) в г.Боровичи, Новгородской области. | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.2 | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 4006,86 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 9449,35631 | 3582,58909 | 7240,49443 | 15380,00 | 11255,60557 | 144054,470 |