УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 30.12.2025 № 2 (в редакции от 20.03.2026 № 3)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Цифровая трансформация Боровичского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Гетманова Светлана Юрьевна, заместитель Главы администрации Боровичского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Малинина Ирина Николаевна, заведующий отделом информатизации и связи Администрации Боровичского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 - 2030 |
| Цели муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Цель № 1. Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» муниципального управления, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта Цель № 2. Увеличение к 2030 году до 95 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации Боровичского муниципального округа и подведомственных учреждениях |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 5073,5 тыс.рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Цифровая трансформация Новгородской области» |

### 2

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание показателя | Уровень показа-теля |  | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Доку-мент | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями государствен-ной программы Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель № 1. Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» муниципального управления, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Цифровая зрелость» муници-пального управления | ГП НО КПМ | возраста-ние |  | процент (%) | 50 | 2025 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | государственная программа Новгородской области «Цифровая трансформация Новгородской области» | отдел информатизации и связи руководители структур-ных подразделений Главы функцио-нальных управле-ний | «Цифровая зрелость» органов rосудар- ственноrо и муници- пальноrо управления , ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохра- нения и об- разования |
| 2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ), предоставляемых в электронной форме | ГП НО КПМ | возраста-ние |  | процент (%) | 50 | 2025 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 | ГП НО «Цифровая трансформация Новгородской области» | отдел информатизации и связи руководители структур-ных подразделений Главы функцио-нальных управле-ний | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ), предоставляемых в электронной форме |
| 3 | Доля обра-щений за получени-ем государ-ственных и муници-пальных МСЗУ в электрон-ном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений | ГП НО КПМ | возраста-ние |  | процент (%) | 50 | 2025 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ГП НО «Цифровая трансформация Новгородской области» | отдел информатизации и связи руководители структур-ных подразделений Главы функцио-нальных управле-ний | Доля обра-щений за получением государ-ственных и муниципальных МСЗУ в электрон-ном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений |
| Цель № 2. Увеличение к 2030 году до 95 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации Боровичского муниципального округа и подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля российско-го програм-много обеспече-ния, используемого в органах муници-пального управления | ГП НО КПМ | возраста-ние |  | процент (%) | 50 | 2025 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | ГП НО «Цифровая трансформация Новгородской области» | отдел информатизации и связи | Доля российского програм-много обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации |

гр.3 Указывается уровень соответствия показателя для муниципальной программы: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области), «Соглашений» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Боровичского муниципального округа в соответствии с соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие Боровичского муниципального округа). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

гр. 12 Отражаются документы и (или) решения, Правительства Новгородской области, Главы Боровичского муниципального округа, в соответствии с которыми данный показатель определён как приоритетный (государственная программа Новгородской области, документ стратегического планирования, постановление Правительства Новгородской области, постановление администрации Боровичского муниципального округа или иной документ).

гр. 14 Указывается наименование целевых показателей «ГП НО», вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

гр. 15 Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

#### 3

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1. | Цель № 1. Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» муниципального управления, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Цифровая зрелость» муниципального управления | ГП НО КПМ | процент |  |  |  |  | 60 |
| 1.2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ), предоставляемых в электронной форме | ГП НО КПМ | процент |  |  |  |  | 70 |
| 1.3. | Доля обращений за получением государствен-ных и муниципальных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений | ГП НО КПМ | процент |  |  |  |  | 52 |
| 2. | Цель № 2. Увеличение к 2030 году до 95 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации Боровичского муниципального округа и подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля российского програм-много обеспечения, используемого в органах муниципального управления | ГП НО КПМ | процент |  |  |  |  | 60 |

### 4

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация муниципального управления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел информатизации и связи | Срок реализации 2026-2030 |  |
| 1.1. | Обеспечены развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а также реализация для муниципальных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | Обеспечено повышение эффективности и доступности оказания государственных (муниципальных) услуг в электронном виде | «Цифровая зрелость» муниципального управления Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг (МСЗУ), предоставляемых в электронной форме Доля обращений за получением государственных и муниципальных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений |
| 1.2. | Обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры электронного муниципалитета | Приобретено необходимое оборудование, обеспечено функционирование информаци-онно-технологической инфра-структуры электронного муниципалитета | «Цифровая зрелость» муниципального управления |
| 1.3. | Внедрены цифровые технологии на основе отечественных разработок | Внедрены, модернизированы, обеспечено функционирование и организовано сопровождение муниципальных информа-ционных систем и обеспечено их взаимодействие с федеральными и региональными системами | Доля российского программного обеспечения, используемого в органах муниципального управления |
| 1.4. | Обеспечена информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных | Обеспечена информационная безопасность муниципальных информационных систем и инфра- структуры электронного муниципалитета | «Цифровая зрелость» муниципального управления Доля российского программного обеспечения, используемого в органах муниципального управления |
| 1.5. | Обеспечено создание системы защиты информации на объектах информатизации Администрации муниципального округа по требованиям безопасности информации | Получен Аттестат соответствия требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | - |

5

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 2373,5 | 700,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 5073,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2373,5 | 700,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 5073,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация муниципального управления» (всего), в том числе: | 2373,5 | 700,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 5073,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2373,5 | 700,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 5073,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счёт отдельных источников, такие источники не приводятся.