|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета от 30.12.2025 № 2 (в редакции от 29.01.2026, № 3, от 26.03.2026 № 4) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Боровичского муниципального округа

«Развитие строительства на территории Боровичского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Зуева Елена Владимировна, заместитель Главы Администрации Боровичского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Образцова Ольга Сергеевна, заместитель председателя, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального округа, соисполнитель Тюшина Ирина Витальевна, заместитель председателя, начальник отдела по жилищным вопросам комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципального округа |
| Период реализации | Этап I: год 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Цель № 1: Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального округа в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов. Цель № 2: Обеспечение устойчивого развития территорий, обозначение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, выделение границ зон действия публичных сервитутов, определение минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Цель № 3: Реализация мероприятий в рамках фестиваля восстановления исторической среды. Цель № 4: Улучшение жилищных условий к 2030 году 18 молодых семей. |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1: «Развитие архитектуры и градостроительства» Направление (подпрограмма) 2: «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 120580,77275 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | «Развитие строительства на территории Новгородской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального округа в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Боровичского муниципального округа от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и решениями, принятыми в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке, % (на основании поступивших обращений и решений, принятых в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке) | КПМ | поддержание | % | 100 | 2025 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | -//- | Комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального округа Новгородской области | -//- |
| 2 | Доля разработанных и утвержденных проектов планировки территории от общего количества планируемых к разработке проектов планировки территории, % (на основании поступивших обращений и решений, принятых в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке) | КПМ | поддержание | % | 100 | 2025 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | -//- | Комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального округа Новгородской области | -//- |
| #### Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Обеспечение устойчивого развития территорий, обозначение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, выделение границ зон действия публичных сервитутов, определение минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля создания и обновления инженерно-топографических планов земельных участков от общего количества поступивших обращений на разработку и утверждение градостроительных планов земельных участков, % (на основании поступивших обращений) | КПМ | поддержание | % | 100 | 2025 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | -//- | Комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального округа Новгородской области | -//- |
| Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Реализация мероприятий в рамках фестиваля восстановления исторической среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество восстановленных фасадов зданий и примыкающих к ним ограждений с воротами, арками и калитками на территории муниципального округа | КПМ | поддержание | шт. | 7 | 2025 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | -//- | Комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального округа Новгородской области | -//- |
| Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году 18 молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | КПМ | поддержание | семья | 7 | 2025 | 6 |  | 6 | 6 | - | - | Постановление Правительства Новгородской области от 27.12.2023 № 608 «О государственной программе Новгородской области «Развитие строительства на территории Новгородской области», Постановление Правительства Новгородской области от 01.04.2014 № 194 «О мерах по реализации государственной программы Новгородской области «Развитие строительства на территории Новгородской области | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды, отдел по жилищным вопросам | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | КПМ | поддержание | семья | 7 | 2025 | 6 |  | 6 | 6 | - | - | -//- | -//- | -//- |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального округа в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Боровичского муниципального округа от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и решениями, принятыми в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке, % (на основании поступивших обращений и решений, принятых в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке) | КПМ | % | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 1.2. | Доля разработанных и утвержденных проектов планировки территории от общего количества планируемых к разработке проектов планировки территории, % (на основании поступивших обращений и решений, принятых в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке) | КПМ | % | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 2 | Обеспечение устойчивого развития территорий, обозначение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, выделение границ зон действия публичных сервитутов, определение минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля создания и обновления инженерно-топографических планов земельных участков от общего количества поступивших обращений на разработку и утверждение градостроительных планов земельных участков, % (на основании поступивших обращений) | КПМ | % | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 3 | Реализация мероприятий в рамках фестиваля восстановления исторической среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество восстановленных фасадов зданий и примыкающих к ним ограждений с воротами, арками и калитками на территории муниципального округа | КПМ | шт. | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Улучшение жилищных условий к 2030 году 18 молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | КПМ | семья | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | КПМ | семья | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие архитектуры и градостроительства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет архитектуры и имущественных отношений, отдел архитектуры и градостроительства | - |  |  |
| 1.1 | Организована разработка и корректировка документации территориального планирования и градостроительного зонирования Боровичского муниципального округа | созданы условия для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов | доля разработанных и утвержденных проектов планировки территории от общего количества планируемых к разработке проектов планировки территории, % (на основании поступивших обращений и решений, принятых в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке) |  |
| 1.2 | Обеспечена разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | обеспечено обозначение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, выделение границ зон действия публичных сервитутов, определение минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | доля создания и обновления инженерно-топографических планов земельных участков от общего количества поступивших обращений на разработку и утверждение градостроительных планов земельных участков, % (на основании поступивших обращений) |  |
| 1.3 | Обеспечено сохранение исторического облика на территории муниципального округа | организовано восстановление фасадов зданий и примыкающих к ним ограждений с воротами, арками и калитками | количество восстановленных объектов на территории округа |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды, отдел по жилищным вопросам | - |  |  |
| 2.1. | Оказана государственная поддержка гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | обеспечено выделение средств бюджета округа на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства предоставлено молодым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения количество семей, улучшивших жилищные условия |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 45707,26981 | 35293,15794 | 39580,345 | - | - | 120580,77275 |
| Федеральный бюджет | 3006,56966 | 0,0 | 0,0 | - | - | 3006,56966 |
| Областной бюджет | 11582,15938 | 8352,60528 | 8328,12075 | - | - | 28262,88541 |
| Местный бюджет | 9225,18684 | 4000,0 | 6500,0 | - | - | 19725,18684 |
| Внебюджетные источники | 21893,35393 | 22940,55266 | 24752,22425 | - | - | 69586,13084 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие архитектуры и градостроительства», (всего), в том числе: | 12025,18684 | 0,0 | 1500,0 | - | - | 13525,18684 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Областной бюджет | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 6300,0 |
| Местный бюджет | 5725,18684 | 0,0 | 1500,0 | - | - | 7225,18684 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей», (всего), в том числе: | 33682,08297 | 35293,15794 | 38080,345 | - | - | 107055,58591 |
| Федеральный бюджет | 3006,56966 | 0,0 | 0,0 | - | - | 3006,56966 |
| Областной бюджет | 5282,15938 | 8352,60528 | 8328,12075 | - | - | 21962,88541 |
| Местный бюджет | 3500,0 | 4000,0 | 5000,0 | - | - | 12500,0 |
| Внебюджетные источники | 21893,35393 | 22940,55266 | 24752,22425 | - | - | 69586,13084 |