УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета от 30.12.2025 № 2

(в редакции от 30.03.2026 протокол №3)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Развитие транспортной системы Боровичского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Мелешев Максим Евгеньевич первый заместитель Главы администрации Боровичского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Яковлева Оксана Геннадьевна Заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды администрации Боровичского муниципального округа |
| Период реализации | Этап: 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Цель 1. Обеспечение безопасности и сохранности автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния не менее 70% к 2030 году. Цель 2. Совершенствование системы транспортного обслуживания. |
| Направления (подпрограммы) комплекс процессных мероприятий | 1. Дорожное хозяйство на территории Боровичского муниципального округа. 2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения. |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 753 607,735 тыс. руб. |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Развитие транспортной системы Новгородской области |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Обеспечение безопасности и сохранности автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния не менее 70% к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в соответствие с нормативными требованиями. | КПМ | возрастание | процент | 64,41 | 2025 | 65,50 |  | 66,7 | 67,9 | 68,5 | 70,00 | Приказ Росавтодора от 30.07.2021 №155 |  | Комитет ЖК,ДХ,ТиООС Администрации Боровичского муниципального округа |  | Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |
| 2. | Сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. | КПМ | убывание | процент | 34,20 | 2025 | 32,70 |  | 31,20 | 29,70 | 28,10 | 27.00 | Приказ Росавтодора от 30.07.2021 №155 |  | Комитет ЖК,ДХ,ТиООС Администрации Боровичского муниципального округа |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Совершенствование системы транспортного обслуживания.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повышение доступности услуг общественного транспорта в границах Боровичского муниципального округа. | КПМ | возрастание | Кол-во, шт | 127 | 2025 | 127 |  | 128 | 128 | 128 | 128 | - |  | Комитет ЖК,ДХ,ТиООС Администрации Боровичского муниципального округа |  | Количество новых остановочных пунктов - |
| 4. | Уровень пассажирооборота автомобильным транспортом общего пользования | КПМ | поддержание | млн. пасс.км | 267,0 | 2025 | 267,0 |  | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | _ |  | Комитет ЖК,ДХ,ТиООС Администрации Боровичского муниципального округа |  | _ |

3. План достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Обеспечение безопасности и сохранности автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния не менее 70% к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в соответствие с нормативными требованиями | КПМ | процент | 64,41 | 64,50 | 64,83 | 65,50 | 65,50 |
| 1.2 | Сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | КПМ | процент | 34,20 | 34,00 | 33,70 | 32,70 | 32,70 |
| 2. | Цель муниципальной программы «Совершенствование системы транспортного обслуживания.». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение доступности услуг общественного транспорта в границах Боровичского муниципального округа. | КПМ | Кол-во, шт | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2.2 | Уровень пассажирооборота автомобильным транспортом общего пользования | КПМ | млн. пасс.км | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство на территории Боровичского муниципального округа». |  |  |
| 1.1. | М.Е. Мелешев, первый заместитель Главы администрации Боровичского муниципального округа - куратор |  |  |
|  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципального округа | Срок реализации (2026-2030) |  |
| 1.1.1 | Организовано строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Боровичского муниципального округа | Приведение доли автомобильных дорог в нормативное состояние. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в соответствие с нормативными требованиями |
|  | Обеспечено повышение безопасности дорожного движения | Сокращение численности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. | Сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения». |  |  |
| 2.1 | М.Е. Мелешев, первый заместитель Главы администрации Боровичского муниципального округа - куратор |  |  |
|  | Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципального округа | Срок реализации (2026-2030) |  |
| 2.1.1 | Обеспечены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в границах Боровичского муниципального округа. | Увеличение среднемесячного количества реализованных проездных билетов для граждан всех категорий, пользующихся мерами социальной поддержке при проезде на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Боровичского муниципального округа и анализ показателей пассажирооборота на регулярных автобусных маршрутах |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 272 394,092 | 300 712,150 | 180 501,493 | 0 | 0 | 753 607,735 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 146 619,400 | 165 659,800 | 42 094,000 | 0 | 0 | 354 373,200 |
| Местный бюджет | 125 774,692 | 135 052,350 | 138 407,493 | 0 | 0 | 399 234,535 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения». | 68 408,200 | 65 408,200 | 65 408,200 | 0 | 0 | 199 224,600 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 68 408,200 | 65 408,200 | 65 408,200 | 0 | 0 | 199 224,600 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство на территории Боровичского муниципального округа». | 203 985,892 | 235 303,950 | 115 093,293 | 0 | 0 | 554 383,135 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 146 619,400 | 165 659,800 | 42 094,000 | 0 | 0 | 354 373,200 |
| Местный бюджет | 57 366,492 | 69 644,150 | 72 999,293 | 0 | 0 | 200 009,935 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |